## 1 Plano de Projeto CrediAI

## PROJETO:

CrediAI –  Sistema de Avaliação de Crédito com IA

### 1.1 Escopo do Projeto

Projeto: CrediAI: Plataforma de análise de crédito online baseada em Inteligência Artificial.

Justificativa:

Nos últimos anos, a análise de crédito tornou-se um dos pilares mais importantes do setor financeiro. Bancos, fintechs e instituições de crédito precisam tomar decisões rápidas, seguras e fundamentadas para minimizar riscos de inadimplência e garantir rentabilidade.
Entretanto, os métodos tradicionais ainda dependem fortemente de processos manuais, sujeitos a erros humanos, critérios subjetivos e longos prazos de avaliação. Nesse cenário, a Inteligência Artificial (IA) surge como uma aliada estratégica, capaz de processar grandes volumes de dados e identificar padrões com alta precisão.
O CrediAI foi desenvolvido com o propósito de automatizar o processo de análise de crédito, aplicando algoritmos de machine learning para avaliar o risco de inadimplência de forma ágil, transparente e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Produto:

Desenvolver uma plataforma web inteligente que realize análises de crédito automatizadas utilizando modelos de IA, oferecendo relatórios explicativos e métricas em tempo real para apoiar a decisão de concessão de crédito.

Os objetivos da equipe serão:

- Reduzir o tempo médio de análise em pelo menos 60% comparado ao processo manual.
- Garantir 95% de disponibilidade do sistema e segurança compatível com LGPD.
- Oferecer relatórios interpretáveis, facilitando a tomada de decisão dos analistas.
- Permitir treinamento contínuo do modelo com dados novos e reais.
- Criar uma interface intuitiva e responsiva acessível via navegador web.

As principais funcionalidades incluem:
- Cadastro de instituições e clientes solicitantes;
- Upload de dados financeiros (CSV, PDF ou planilhas);
- Execução de análise automatizada com cálculo de score;
- Emissão de relatórios de aprovação/reprovação;
- Painel administrativo com métricas e histórico de análises.

Fora do Escopo do sistema:

- Concessão automática de crédito;
- Integrações com sistemas bancários legados;
- Suporte multilíngue e aplicativos móveis na versão inicial.

### 1.2 Descrição Preliminar do Sistema

O CrediAI é um sistema web inteligente projetado para automatizar o processo de análise de crédito utilizando algoritmos de machine learning supervisionado. Seu principal objetivo é reduzir o tempo de avaliação e aumentar a precisão das decisões financeiras, fornecendo um score de crédito confiável e transparente, acompanhado de relatórios explicativos e métricas de risco.

A solução foi concebida para atender às instituições financeiras, fintechs e analistas de crédito, oferecendo uma interface web moderna, intuitiva e segura, acessível via navegadores atuais. Com foco em usabilidade, desempenho e conformidade regulatória, o sistema se destaca por combinar eficiência operacional com inteligência analítica.

O CrediAI coleta, processa e analisa dados cadastrais, financeiros e comportamentais de clientes, aplicando técnicas de aprendizado de máquina que permitem gerar previsões sobre o risco de inadimplência. Além disso, os administradores da plataforma podem realizar upload de datasets anonimizados para treinar, validar e versionar o modelo de IA, promovendo a evolução contínua do sistema.

A arquitetura da solução foi estruturada com base em padrões de engenharia de software profissional, contemplando camadas de aplicação, banco de dados e inteligência artificial. O sistema utiliza autenticação segura (JWT), criptografia de dados em trânsito e repouso (TLS e AES-256) e práticas de auditoria e rastreabilidade, garantindo aderência total à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Requisitos Preliminares:

- Cadastro e autenticação de usuários (analistas dos bancos).

- Cadastro de clientes solicitantes de crédito.

- Upload de dados financeiros e históricos (CSV/Excel).
Execução de análise de crédito com base no modelo de IA.

- Exibição de relatório detalhado com pontuação e recomendação.

- Histórico de análises realizadas.

- Painel administrativo com métricas e estatísticas.

As primeiras funcionalidades identificadas na fase inicial do projeto buscam atender as necessidades centrais das instituições financeiras, fintechs e empresas que atuam na concessão de crédito. O objetivo é estabelecer o mínimo necessário para a entrega de um MVP robusto, priorizando precisão, segurança e conformidade regulatória. Essas funcionalidades foram definidas a partir da análise do mercado, das práticas atuais do setor e da identificação das principais dores dos usuários em processos manuais de avaliação de crédito. além disso, foram levantados baseados nos questionários e na etnografia onde nos imergimos no ambiente dos usuários buscando entender quais são as problemáticas que essa vivência demonstra.

Cadastro de Solicitantes e Instituições

- Permitir o cadastro de clientes (solicitantes de crédito) com dados pessoais e financeiros básicos.

- Disponibilizar cadastro de instituições/usuários corporativos (analistas de crédito, gestores, administradores da plataforma).

- Implementar autenticação segura com login e senha, além de níveis de permissão diferenciados por perfil.

- Garantir conformidade com a LGPD, solicitando consentimento explícito para coleta e uso de dados.

Upload e Integração de Dados Financeiros

- Oferecer uma interface para upload de documentos e dados financeiros relevantes (extratos, comprovantes de renda, histórico de transações).

Análise Automatizada de Crédito com IA

- Processar os dados recebidos por meio de modelos de machine learning, avaliando o risco de inadimplência.

- Exibir, em tempo real, um score de crédito acompanhado de indicadores explicativos da decisão.

- Garantir transparência dos resultados por meio de relatórios interpretáveis que auxiliem os analistas na tomada de decisão.

Relatórios de Aprovação/Reprovação de Crédito

- Disponibilizar relatórios completos sobre cada análise, indicando aprovação, reprovação ou necessidade de avaliação manual.

- Permitir a exportação de relatórios em PDF e consulta do histórico de análises anteriores.

- Fornecer dashboards com métricas em tempo real (tempo médio de análise, índices de aprovação, taxa de risco).

Treinamento Contínuo do Modelo

- Implementar mecanismo de atualização periódica dos modelos de IA, incorporando novos dados e ajustando a acurácia das previsões.

- Garantir que o sistema evolua ao longo do tempo, reduzindo vieses e melhorando a performance.

Gestão de Usuários e Monitoramento do Sistema

- Oferecer aos administradores da plataforma uma interface para gestão de contas, permissões e auditoria de acessos.

- Monitorar a disponibilidade do sistema em tempo real, garantindo níveis de serviço acima de 95%.

### 1.3 Modelo de Ciclo de Vida

Modelo: Incremental com entregas contínuas.

Justificativa: Permite entregar partes utilizáveis do sistema ao longo do desenvolvimento, incorporando feedback real dos usuários.

O modelo escolhido: Scrum definido pela capacidade de entregas com sprints de 1 semana, onde permitiu a incorporação de novas funcionalidades de acordo com o feedback do stakeholder. Assim, o sistema pode evoluir de forma iterativa e incremental, com as funcionalidades recebendo as prioridades já acordadas. O presente modelo, permite adaptações e mudanças, reduz os riscos e admite uma matriz de responsabilidade para que haja colaboração entre a equipe.

Tabela 1 - Atividades e papéis

| Etapa | Atividades Principais | Insumos | Produtos / Entregas | Papéis Envolvidos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamento de Requisitos | Condução de entrevistas, questionários e observação etnográfica para mapear processos e necessidades do cliente. | Questionários, dados de campo, reuniões com stakeholders. | Documento de Requisitos e Backlog Inicial. | Product Owner (PO), Gerente de Projeto, Gerente de Configuração. |
| Projeto / Planejamento Técnico | Modelagem de dados, definição de arquitetura, elaboração de protótipos e diagramas UML. | Documento de Requisitos, backlog priorizado. | Protótipos de interface, diagramas UML, arquitetura técnica e plano de configuração. | Arquiteto de Software, PO, Gerente de Projeto, Gerente de Configuração. |
| Implementação | Desenvolvimento dos módulos backend e frontend com integração contínua e controle de versão. | Protótipos, backlog e arquitetura definida. | Versões incrementais do sistema (releases parciais). | Desenvolvedor Backend, Desenvolvedor Frontend, Arquiteto de Software. |
| Testes | Execução de testes funcionais, de integração, de regressão e usabilidade. | Releases entregues, plano de testes, critérios de aceitação. | Relatórios de bugs, plano de correção e validação das entregas. | Engenheiro de Testes, Desenvolvedores, Gerente de Projeto. |
| Implantação | Deploy do sistema em ambiente web controlado, validação pós-deploy e monitoramento inicial. | Versão final validada e planos de rollout. | Sistema em produção e relatório de implantação. | Desenvolvedor Backend, Desenvolvedor Frontend, Engenheiro de Testes, DBA. |
| Manutenção e Suporte | Correção de defeitos, aplicação de melhorias e atualizações de modelo de IA. | Feedback dos usuários, logs de produção, métricas de uso. | Atualizações do sistema, nova baseline e versões corrigidas. | Desenvolvedor Backend, Desenvolvedor Frontend, Engenheiro de Testes, Gerente de Configuração, DBA. |

### 1.4 Estrutura da Equipe do Projeto

Organograma e Papéis Principais:

- Product Owner (PO): Responsável por representar os interesses do cliente e definir as prioridades do backlog.

- Gerente de Projeto: Planeja, coordena e acompanha o progresso do projeto, garantindo prazos e qualidade das entregas.

- Arquiteto de Software: Define padrões técnicos, modelagem da arquitetura, integração de módulos e governança tecnológica.

- Desenvolvedor Backend: Implementa a lógica de negócio, APIs e integrações com o modelo de IA e banco de dados.

- Desenvolvedor Frontend: Implementa a interface web, garantindo responsividade, usabilidade e integração com a API.

- Administrador de Banco de Dados (DBA): Responsável pela modelagem física, otimização e segurança dos dados.

- Engenheiro de Testes: Conduz testes automatizados e manuais, garantindo a qualidade e estabilidade das versões.

- Gerente de Configuração: Controla versões, ambientes, releases e auditorias de configuração do sistema.

- CCB: Avalia RFCs e aprova mudanças.

Tabela 2 - Matriz de Responsabilidades:

| Atividade / Etapa | PO | GP | AS | DEV-BE | DEV-FE | DBA | QA | GC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamento de Requisitos | A | R | C |  |  |  |  | C |
| Planejamento e Projeto (Arquitetura e Design) | C | A | R | C | C | C |  | C |
| Desenvolvimento / Implementação | I | C | C | R | R | C | C | C |
| Integração e Configuração de Ambiente | C | C | R | C | C | R |  | A |
| Testes Funcionais e de Usabilidade | C | C | C | C | C | C | R | I |
| Implantação (Deploy e Validação) | I | A | C | R | R | R | C | C |
| Treinamento e Apoio ao Usuário | A | R | C |  |  |  | C | I |
| Manutenção e Suporte Técnico | I | C | C | R | R | C | R | C |
| Gerência de Configuração e Versionamento | I | C | C | C | C | C | C | R |
| Auditoria e Melhoria Contínua | C | A | C |  |  |  | C | R |

- R (Responsável): executa a atividade.

- A (Aprovador): valida e aprova o resultado final.

- C (Consultado): contribui com informações técnicas ou decisões.

- I (Informado): é comunicado sobre o andamento ou resultados.

#### 1.4.1 Papéis Envolvidos

- Product Owner (PO): Luana Karenna Melo Miranda

- Representa o cliente e usuários finais.
- Define e prioriza requisitos (RF/RNF).
- Aprova mudanças e valida entregas.

- Scrum Master / Gerente de Projeto: Ruan José Perdigão de Aquino

- Facilita cerimônias ágeis e remove impedimentos.
- Acompanha prazos, riscos e comunicação.
- Apoia o Processo de Controle de Mudanças (PCM).

- Tech Lead / Arquiteto de Software: Hiago Alfaia Barros

- Define arquitetura de software e padrões de código.
- Orienta os desenvolvedores e garante boas práticas.
- Aprova soluções técnicas e integrações.

- Desenvolvedores Backend: Marcos Vinícius Costa Dos Santos

- Implementam serviços de cliente, contas, transações e investimentos.
- Criam APIs e scripts de banco de dados.
- Escrevem testes unitários.

- Desenvolvedor Frontend: Gabriel Gonçalves Vieira Pinheiro

- Desenvolve interface do usuário (React Native ou similar).
- Integra frontend com APIs do backend.
- Garante responsividade e usabilidade.

- DBA (Administrador de Banco de Dados): Vinícius Pontes da Silva

- Modela tabelas e índices do banco.
- Cria e mantém scripts de migração.
- Monitora integridade e desempenho do banco.

- QA / Engenheiro de Testes:  Lara Jehnifer Melo da Silva

- Define cenários de teste (unit, integração, e2e).
- Automatiza testes (Postman/Newman, Cypress).
- Valida critérios de aceite da RTM.

- Config Manager (Gerente de Configuração): João Victor Gomes Saboia

- Mantém inventário de ICs atualizado.
- Garante rastreabilidade em Status Accounting.

- Assegura que mudanças sigam o PCM.

- CCB: João Victor Gomes Saboia, Ruan José Perdigão de Aquino, Luana Karenna Melo Miranda.

### 1.5  Definição de Medidas

Medida 1: Taxa de Entrega de Funcionalidades

- Nome: Funcionalidades entregues por sprint semanal

- Definição: Mede a quantidade de funcionalidades concluídas em cada sprint de desenvolvimento, em comparação com o total planejado. Exemplo: cadastro de usuários, execução de análise de crédito, geração de relatórios, entre outras.

- Tipo: Derivada

- Entidade Medida: Sprint

- Atributo Medido: Funcionalidades implementadas e validadas

- Escala: Quantitativa absoluta

- Unidade de Medida: Funcionalidades concluídas

- Fórmula:

Taxa de Entrega=Funcionalidades ConcluıdasFuncionalidades Planejadas×100

- Procedimento de Coleta: Registro e revisão das funcionalidades concluídas a partir dos relatórios de progresso, issues do repositório e resultados de testes de validação da sprint.

- Momento de Medição: Ao término de cada sprint semanal

- Responsável pela Medição: Scrum Master

- Procedimento de Análise: Comparação entre o percentual de entrega e a meta definida para a sprint (geralmente ≥ 90%), avaliando atrasos, gargalos ou desvios.

- Responsável pela Análise: Gerente de Projeto

- Justificativa: Esta medida permite acompanhar o ritmo de desenvolvimento e verificar a aderência do time ao planejamento definido, facilitando ajustes na estimativa de esforço e priorização das próximas entregas.